Утверждаю

Главы Администрации

Зимовниковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Мартыненко

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» отчетный период 6 мес. 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| начала  реали­зации | окон­чания реали­зации |  | | предусмотрено  муниципальной программой | | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату 01.07.2022г. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора благоустройства и социального развития А.В. Крюков | 01.01.22 | 31.12.22 | повышение удовлетворенности населения Зимовниковского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Зимовниковского сельского поселения | 300,0 | 300,0 | 139,9 | 160,1 запланировано на второе полугодие |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Обустройство мест массового отдыха населения Зимовниковского сельского поселения (городских парков) | Начальник сектора благоустройства и социального развития А.В. Крюков | 01.01.22 | 31.12.22 | повышение удовлетворенности населения Зимовниковского сельского поселения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | - | - | - |  |
| II. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Начальник сектора благоустройства и социального развития А.В. Крюков | 01.01.22 | 31.12.22 | повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области | - | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.2. Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства | Начальник сектора благоустройства и социального развития А.В. Крюков | 01.01.22 | 31.12.22 | повышение качества жилищно-коммунальных услуг | - | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.3. Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, "круглых столов" в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц | Начальник сектора благоустройства и социального развития А.В. Крюков | 01.01.22 | 31.12.22 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | - | - | - |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 139,9 |  |

Подготовил:

Начальник сектора экономики и финансов М.В. Грибинюкова

Пояснительная записка

к отчету «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» на 2022 год по итогам 6 месяцев 2022 года».

Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 435 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2022 году было выделено 300,0 тыс. рублей, ч том числе:

Средства местного бюджета – 300,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 139,9 тыс. рублей, в том числе:

Средства местного бюджета – 139,9 тыс. рублей.

Расходование средств на реализацию программы в процентном выражении составило 46,6%

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство общественных территорий»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»

В рамках плана реализации Программы 1 на 2022 год запланировано выполнение 1 основного мероприятия.

В рамках плана реализации Программы 2 на 2022 год выполнение основных мероприятий не запланировано.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Зимовниковского района «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» на 2022 год установлено исполнение всех основных мероприятий.

Результаты реализации основных   
 мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижение результатов в 2022 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

1. **Благоустройство общественных территорий Зимовниковского сельского поселения.**

В 2021 г проведены работы по объекту «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, п. Зимовники, ул. Лиманная,1а (благоустройство)», который вошел в число победителей областного конкурса.Объект введен в эксплуатацию в конце 2021 года.

В рамках работ по данной общественной территории приобретено и установлено видеонаблюдение на сумму 139,9 тыс. рублей.