Утверждаю

Главы Администрации

Зимовниковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Мартыненко

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие и энергетики» отчетный период 6 мес. 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| начала  реали­зации | окон­чания реали­зации |  | | предусмотрено  муниципальной программой | | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату 01.07.2022г. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Начальник сектора благоустройства и социального развития А.В. Крюков | 01.01.22 | 31.12.22 | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | - | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | Начальник сектора благоустройства и социального развития А.В. Крюков | 01.01.22 | 31.12.22 | Поддержание в готовности системы противопожарной безопасности, Повышение уровня пожарной безопасности | - | - | - |  |
| II. Подпрограмма «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятия 2.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Начальник сектора благоустройства и социального развития А.В. Крюков | 01.01.22 | 31.12.22 | готовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения | - | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности систем оповещения населения Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора благоустройства и социального развития А.В. Крюков | 01.01.22 | 31.12.22 | повышение | - | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Начальник сектора благоустройства и социального развития А.В. Крюков | 01.01.22 | 31.12.22 | уровня освещенности | 2000,0 | 2000,0 | 1143,7 | 856,3 запланировано на второе полугодие |
| 4. | Основное мероприятие 2.4. Приобретение  оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Начальник сектора благоустройства и социального развития А.В. Крюков | 01.01.22 | 31.12.22 | повышение |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 | 1143,7 |  |

Подготовил:

Начальник сектора экономики и финансов М.В. Грибинюкова

Пояснительная записка

к отчету «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022 год по итогам 6 месяцев 2022 года».

Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 433 «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» и предусматривает финансирование программных мероприятий направленных на сокращение расходов бюджета на оплату энергоносителей и снижение потерь в сетях

**Раздел I. Результаты реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», достигнутые за 2022 год**

В 2022 году реализация муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий, направленных на осуществление модернизацию систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов в зданиях и на сетях уличного освещения.

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Зимовниковского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2022 году предусматривалось 2000,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет Зимовниковского сельского поселения – 2000,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2022 году в целом составили 1143,7 тыс. рублей, в том числе: бюджет Зимовниковского сельского поселения – 1143,7 тыс. рублей, что составляет 57,2 % от плана.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

В 2022 году программные мероприятия муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» выполнены в большей степени.

**Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

В соответствии с подпрограммой «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» на Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения в рамках подпрограммы на 2022 год выделено – 2000,0 тыс.руб., израсходовано – 1143,7 тыс.руб.

На текущий ремонт уличного освежения в 2022 году было запланировано 2000,0 тыс. рублей; израсходовано 1143,7 тыс. рублей.