- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «ЗИМОВНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗИМОВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 58

30 декабря 2021                                                                                п. Зимовники

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Зимовниковского

сельского поселения «Формирование

современной городской среды на территории

Зимовниковского сельского поселения» на 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения»:

- Утвердить план реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» на 2022 год (далее - план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Начальнику сектора благоустройства и социального развития – А.В. Крюкову обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации

Зимовниковского сельского поселения   		                    А.В. Мартыненко

Распоряжение вносит начальник сектора

благоустройства и социального развития

Приложение к распоряжению

Администрации Зимовниковского сельского поселения

от 30.12.2021  № 58

План

реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения « Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения »   на 2022 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2022 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджет- ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. Благоустройство общественных территорий | Начальник сектора благоустройства и социального развития Администрации Зимовниковского сельского поселения – Крюков А.В. | повышение удовлетворенности населения Зимовниковского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Зимовниковского сельского поселения | - | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора благоустройства и социального развития Администрации Зимовниковского сельского поселения – Крюков А.В. | повышение удовлетворенности населения Зимовниковского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Зимовниковского сельского поселения | весь период | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| Основное мероприятие 1.2 Обустройство мест массового отдыха населения Зимовниковского сельского поселения (городских парков) | Начальник сектора благоустройства и социального развития Администрации Зимовниковского сельского поселения – Крюков А.В. | повышение удовлетворенности населения Зимовниковского сельского поселения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | весь период | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Начальник сектора благоустройства и социального развития Администрации Зимовниковского сельского поселения – Крюков А.В. | повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства | Начальник сектора благоустройства и социального развития Администрации Зимовниковского сельского поселения – Крюков А.В. | повышение качества жилищно-коммунальных услуг | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, "круглых столов" в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц | Начальник сектора благоустройства и социального развития Администрации Зимовниковского сельского поселения – Крюков А.В. | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | весь период | - | - | - | - | - |