РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗИМОВНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 114

31.03.2017                                                                                                                        п. Зимовники

| Об утверждении отчета о реализации в 2016 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 22.08.2013г. № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 15.08.2013 № 406 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения» руководствуясь ст.2 п.13 Устава муниципального образования «Зимовниковское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2016 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Зимовниковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора благоустройства и социального развития А.В. Крюкова.

Глава Администрации Зимовниковского

сельского поселения                                                             Д.П. Дубов

Постановление вносит:

Сектор благоустройства и с

Социального развития

Приложение

к постановлению

Администрации Зимовниковского

сельского поселения

от  31.03.2017 №114

Отчет о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Зимовниковского сельского поселения»

I. Основные результаты реализации в 2016 году муниципальной

Программы Зимовниковского сельского поселения   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения»

Цель  Программы - обеспечение населения Зимовниковского сельского поселения:

-повышением качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Зимовниковского сельского поселения

-рациональное использование водных объектов.

Для достижения этой цели необходимо решение следующей основной  задачи:

- повышение качества водоснабжения в результате модернизации систем водоснабжения;

-приведение в качественное состояние элементов коммунального хозяйства.

На достижение целей муниципальной программы направлена 1 подпрограмма:

- «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения»

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения» за отчетный 2016 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

В течение 2016 года постановлениями Администрации Зимовниковского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения»:

- Постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения от     17.05.2016 №251 «О внесении изменений в Постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения от 07.10.2013 № 173 об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения»;

- Постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения от  21.10.2016 №600 «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Зимовниковского сельского поселения»;

- Постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения от     30.12.2016 №774 «О внесении изменений в Постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения от 07.10.2013 № 173 об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 07.10.2013 №173 «Об утверждении муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения»», в 2016 году было запланировано 18509,8 тыс. рублей, исполнение составило 18209,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – в сумме 13772,1 тыс.рублей; за счет средств федерального бюджета – 568,7 тыс. рублей.

Общий процент выполнения Программы составил  98,4 процента.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2016 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства федерального бюджета |  | 568,7 | 568,7 | 568,7 | 100,0 |  |
| 2. | Средства областного бюджета |  | 13944,1 | 13944,1 | 13772,1 | 98,8 |  |
| 3. | Средства местного бюджета |  | 3997,0 | 3997,0 | 3868,5 | 96,8 |  |
|  | Итого |  | 18509,8 | 18509,8 | 18209,3 | 98,4 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения» по состоянию на 01 января 2017 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Все показатели программы в 2016 году выполнены в большей мере. Муниципальная Программа Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения» является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Зимовниковского сельского поселения»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2016 году

муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения»

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |
| - Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации |  | Администрация Зимовниковского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Оптимизация подачи воды потребителям; повышение качества услуг по водоснабжению |  |  | Произведена реконструкция водопроводных сетей и капитальный ремонт буровых на воду скважин |  | - |
| 1.1.2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов газового хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации. |  | Администрация Зимовниковского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Оптимизация подачи газа потребителям; повышение качества услуг по газоснабжению |  |  | Построен газопровод протяженностью 800 метров |  | - |
| 1.1.3 | Текущий ремонт и обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры |  | Администрация Зимовниковского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | повышение качества услуг по водоснабжению |  |  | Ежегодно проводится текущий ремонт и техническое обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры |  | - |
| 1.1.4 | Оплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений МКД |  | Администрация Зимовниковского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | повышение качества услуг в сфере жилищного хозяйства |  |  |  |  | - |
| 1.1.5 | Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда |  | Администрация Зимовниковского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | повышение качества услуг в сфере жилищного хозяйства |  |  | Произведен ремонт квартиры |  | - |
| 1.1.6 | Приобретение коммунальной техники |  | Администрация Зимовниковского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | повышение качества услуг в сфере коммунального хозяйства |  |  | - |  | - |
| 1.1.7 | Финансовая поддержка МУППЖКХ Зимовниковского сельского поселения |  | Администрация Зимовниковского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | повышение качества услуг в сфере коммунального |  |  | Произведен ремонт теплового оборудования котельной; произведен ремонт скважин; Установлены глубинные насосы | - |  |

Глава Администрации Зимовниковского сельского поселения                                                                Д.П. Дубов

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Зимовниковского сельского поселения»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения»

отчетный период – 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов, соглашений за 2016 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.16) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зимовниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Зимовниковского сельского поселения | Произведена реконструкция водопроводных сетей и капитальный ремонт буровых на воду скважин | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 14388,7 | 14188,4 | 14188,4 |
| 1.1.2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов газового хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации. | Администрация Зимовниковского сельского поселения | Построен газопровод протяженностью 800 метров | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 898,2 | 898,2 | 898,2 |
| 1.1.3 | Текущий ремонт и обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Зимовниковского сельского поселения | Ежегодно проводится текущий ремонт и техническое обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 629,4 | 628,6 | 628,6 |
| 1.1.4 | Оплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений МКД | Администрация Зимовниковского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 20,0 | 14,1 | - |
| 1.1.5 | Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда | Администрация Зимовниковского сельского поселения | Произведен ремонт квартиры | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 381,8 | 340,7 | 340,7 |
| 1.1.6 | Приобретение коммунальной техники | Администрация Зимовниковского сельского поселения | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Финансовая поддержка МУППЖКХ Зимовниковского сельского поселения | Администрация Зимовниковского сельского поселения | Произведен ремонт теплового оборудования котельной; произведен ремонт скважин; Установлены глубинные насосы |  |  | 2191,7 |  | 2191,7 |
| 1.1.8 | Контрольное событие программы |  |  | X | X | X | X | X |

Глава Администрации Зимовниковского сельского поселения                                                                Д.П. Дубов