РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗИМОВНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2019                                     № 100                         п. Зимовники

| Об утверждении отчета о реализации в 2018 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 07.10.2013 № 170 «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет о реализации в 2018 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Зимовниковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов М.В. Грибинюкову.

Глава Администрации Зимовниковского

сельского поселения                                                             Д.П. Дубов

Постановление вносит:

Сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Зимовниковского

сельского поселения

от 07.03.2019 №100

Отчет о реализации в 2018 году

муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 07.10.2013 № 170 «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» и предусматривает финансирование программных мероприятий направленных на сокращение расходов бюджета на оплату энергоносителей и снижение потерь в сетях

Раздел I. Результаты реализации муниципальной программы  Зимовниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»,  достигнутые за 2018 год

В 2018 году реализация муниципальной программы  Зимовниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий, направленных на осуществление модернизацию систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов в зданиях и на сетях уличного освещения.

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Зимовниковского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в 2018 году предусматривалось 1849,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет Зимовниковского сельского поселения – 1849,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2018 году в целом составили 1767,1 тыс. рублей, в том числе: бюджет Зимовниковского сельского поселения – 1767,1 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

В 2018 году программные мероприятия муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014 - 2020 годы выполнены в большей степени.

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В соответствии с подпрограммой «Энергосбережение Зимовниковского сельского поселения» на Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения в рамках подпрограммы на 2018 год выделено – 1849,0 тыс.руб., израсходовано – 1767,1 тыс.руб.

На приобретение электрооборудования и текущий ремонт системы освежения в здании администрации  в 2018 году было выделено 130,0 тыс. рублей, израсходовано 63,6 тыс. рублей.

На приобретение электрооборудования и текущий ремонт уличного освежения в 2018 году было запланировано 1719,0 тыс. рублей; израсходовано 1705,5 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» приведены в приложении 1 к Отчету о реализации в 2018 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Раздел IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 2 к Отчету о реализации в 2018 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Раздел V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты приведены в приложении 3 к Отчету о реализации в 2018 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Оценка эффективности муниципальной Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы» базирующийся на анализе целевых показателей, указанных в муниципальной Программе, характеризующий степень достижения целей и решения задач  муниципальной Программы в целом, составил:

| Сп | ИДп ИЦп | = | 18,9 19,0 | = 0,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уменьшение бюджетных затрат на электроэнергию (уличное освещение) % по сравнению с предыдущим годом |  |  |  |  |

-

Критерий «Степень достижения целевых показателей подпрограмм муниципальной Программы» базирующийся на анализе целевых показателей, указанных в муниципальной Программе, характеризующий степень достижения целей и решения задач подпрограммы 1 «Энергосбережение Зимовниковского сельского поселения», составил:

| Сп1 | ИДп ИЦп | = | 18,9 19,0 | = 0,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уменьшение бюджетных затрат на электроэнергию (уличное освещение) % по сравнению с предыдущим годом |  |  |  |  |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составила:

| С о = | n Σ Cпш/n I=1 | = | 0,99/1 | = 0,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Критерий Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме

| СРом | Мв М | = | 5 6 | = 0,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Критерий Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме

| СРм | Мв М | = | 5 6 | =0,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации подпрограммы 1 «Энергосбережение Зимовниковского сельского поселения» затраченным ресурсам, составил:

| ССуз = | ЗФ Зп | = | 1767,1 1849,0 | = 0,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятия к степени соответствия запланированному уровню расходов:

| Эис | СРм ССуз | = | 1,0 0,96 | = 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Cо х0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2 =0,99х0,5+0,84х0,3+1,0х0,2=0,96

Анализ реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2018 году, проведенный в соответствии с Методикой оценки эффективности показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы достигнуты. Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким

Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского  поселения» разработана муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»» на 2019-2030 годы, утвержденная постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 433.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |
| - Подпрограмма 1. «Энергосбережение Зимовниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности. | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | Информирование о классе энергетической эффективности |  |  | В течении года контроль за состоянием в целом |  | - |
| 1.2 | Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий. | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | Рационализация и снижение потребления энергоресурсов |  |  | Обучение не проводилось |  | - |
| 1.3 | Разработка сметной документации, проведение капитального ремонта и модернизации здания Администрации сельского поселения | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | Снижение уровня износа |  |  | В 2018 году был произведен текущий ремонт системы электроснабжения в здании Администрации |  |  |
| 1.4 | Контроль за нецелевым использованием энергоносителей. | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | Экономия средств за счет исключения оплаты необоснованно предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками |  |  | В 2018 были приобретены для уличного освещения энергосберегающие светильники |  |  |
| 1.5 | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, холодная вода) | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | Снижение электропотребления |  |  | На уличном освещении в п.Зимовники действуют автоматические системы включения- отключения |  |  |
| 1.6 | Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения. | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | Снижение электропотребления |  |  | В 2018 году производился ремонт систем уличного освещения, включая замену эл.ламп, а так же монтаж новых линий освещения |  |  |

Глава Администрации Зимовниковского сельского поселения                                                                Д.П. Дубов

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего | 1849,0 | 1849,0 | 1767,1 |
|  | местный бюджет | 1849,0 | 1849,0 | 1767,1 |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение Зимовниковского сельского поселения» | Всего | 1849,0 | 1849,0 | 1767,1 |
|  | местный бюджет | 1849,0 | 1849,0 | 1767,1 |
| Основное мероприятие 1.6. Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения. | местный бюджет | 1849,0 | 1849,0 | 1767,1 |

Приложение № 3 к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |
|  | Уменьшение бюджетных затрат на электроэнергию (уличное освещение) % по сравнению с предыдущим годом | % | 10,0 | 19,0 | 18,9 |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
|  | Уменьшение бюджетных затрат на электроэнергию (уличное освещение) % по сравнению с предыдущим годом | % | 10,0 | 19,0 | 18,9 |  |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.