РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗИМОВНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2018                                     № 101                           п. Зимовники

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 22.08.2013г. № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018г. № 401 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения»,  распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 15.08.2013 № 406 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения» руководствуясь ст.2 п.13 Устава муниципального образования «Зимовниковское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год согласно приложению 1.

2. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации  Зимовниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год согласно приложению 2

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Зимовниковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрация Зимовниковского

сельского поселения                                                             Д.П. Дубов

Приложение 1 к постановлению

Администрации Зимовниковского

сельского поселения от 07.03.2018 № 101

Отчет о реализации муниципальной программы

Зимовниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2018 год

Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 07.10.2013 № 175 «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» и предусматривает финансирование программных мероприятий в дорожном хозяйстве.

Раздел I. Результаты реализации муниципальной программы  Зимовниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы», достигнутые за 2018 год

В 2018 году реализация муниципальной программы  Зимовниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий, направленных на поддержку дорожного хозяйства.

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета муниципального района в рамках соглашения о передаче полномочий по очистке улиц от снега и посыпке улиц соляно-песчаной смесью, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2018 году предусматривалось 2500,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района – 2500,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2018 году в целом составили 2345,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района – 2345,0 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

В 2018 году программные мероприятия муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» годы выполнены в большей степени.

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В соответствии с подпрограммой «Развитие транспортной инфраструктуры Зимовниковского сельского поселения» на содержание автомобильных дорог в 2018 году выделено – 2500 тыс.руб., израсходовано – 2345,0 тыс.руб.

Администрация Зимовниковского сельского поселения были осуществлены работы по посыпке улиц соляно-песчаной смесью и очистке улиц от снега.

Финансирование мероприятий 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11 в 2018 году не планировалось, поскольку с 2018 года полномочия по ремонту и содержанию автомобильных дорог перешли на уровень муниципального района.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» приведены в приложении 1 к Отчету о реализации в 2018 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Раздел IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 2 к Отчету о реализации в 2018 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Раздел V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты приведены в приложении 3 к Отчету о реализации в 2018 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы».

Оценка эффективности муниципальной Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы» базирующийся на анализе целевых показателей, указанных в муниципальной Программе, характеризующий степень достижения целей и решения задач  муниципальной Программы в целом, составил:

| Сп | ИЦп ИДп | = | 51 60,9 | = 0,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Критерий «Степень достижения целевых показателей подпрограмм муниципальной Программы» базирующийся на анализе целевых показателей, указанных в муниципальной Программе, характеризующий степень достижения целей и решения задач подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Зимовниковского сельского поселения», составил:

| Сп | ИЦп ИДп | = | 51 60,9 | = 0,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программs, составила:

| С о = | n Σ Cпш/n I=1 | = | 0,84/1 | = 0,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Критерий Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме

| СРом | Мв М | = | 0,85 1 | = 0,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Критерий Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме

| СРм | Мв М | = | 0,85 1 | = 0,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Зимовниковского сельского поселения» затраченным ресурсам, составил:

| ССуз = | ЗФ Зп | = | 2345,0 2500,0 | = 0,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятия к степени соответствия запланированному уровню расходов:

| Эис | СРм ССуз | = | 0,85 0,94 | = 0,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Cо х0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2 =0,84х0,5+0,85х0,3+0,91х0,2=0,87

Анализ реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2018 году, проведенный в соответствии с Методикой оценки эффективности показал, что программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы достигнуты. Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным

Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В соответствии с отсутствием с 2019 года заключенных соглашений между муниципальным районом и сельским поселением о передаче полномочий по содержанию автомобильных дорог и отсутствием полномочий у сельских поселений  в области дорожного хозяйства программа прекращает свое действие

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  |  |  | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |
| - Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Зимовниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Администрация Зимовниковского сельского поселения |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | Обеспечение надлежащего состояния дорог в зимний период |  |  | За отчетный период были заключены и исполнены муниципальные контракты по посыпке дорог соляно-песчаной; очистка дорог от снега | - |  |  |

Глава Администрации Зимовниковского сельского поселения                                                                Д.П. Дубов

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Развитие транспортной системы»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Всего | 2500,0 | 2500,0 | 2345,0 |
|  | местный бюджет | 2500,0 | 2500,0 | 2345,0 |
| Подпрограмма 1. "Развитие транспортной инфраструктуры Зимовниковского сельского поселения" | Всего | 2500,0 | 2500,0 | 2345,0 |
|  | местный бюджет | 2500,0 | 2500,0 | 2345,0 |

Приложение № 3 к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Развитие транспортной системы»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 60,9 | 51,0 | 60,9 | В связи с отсутствием полномочий в области дорожного хозяйства, не возможно осуществить работы по ремонту автомобильных дорог |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 60,9 | 51,0 | 60,9 | В связи с отсутствием полномочий в области дорожного хозяйства, не возможно осуществить работы по ремонту автомобильных дорог |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 2

Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 2018 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Зимовниковского сельского поселения» | Глава администрации поселения Начальник сектора благоустройства и социального развития | X | X | X | 2500,0 | 2500,0 | 2345,0 | 2345,0 | 150,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава администрации поселения Начальник сектора благоустройства и социального развития | За отчетный период были заключены и исполнены муниципальные контракты по посыпке дорог соляно-песчаной; очистка дорог от снега; | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2500,0 | 2500,0 | 2345,0 | 2345,0 | 150,0 |
| 3 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 2500,0 | 2500,0 | 2345,0 | 2345,0 | 150,0 |

Глава Администрации Зимовниковского  сельского поселения                                                                                   Д.П. Дубов