РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗИМОВНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2019                                          № 104                                    п. Зимовники

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной

программы Зимовниковского сельского поселения

«Благоустройство территории Зимовниковского

сельского поселения» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018г. № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 15.08.2013 № 406 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения» руководствуясь ст.2 п.13 Устава муниципального образования «Зимовниковское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Зимовниковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Зимовниковского

сельского поселения                                                        Д.П. Дубов

Приложение к постановлению

Администрации Зимовниковского

сельского поселения

от  07.03.2019 №  104

Отчет о реализации муниципальной программы

Зимовниковского сельского поселения

«Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения»

за 2018 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 07.10.2013 № 177.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории Зимовниковского сельского поселения

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» средства бюджета в сумме 18808,2 тыс. рублей Зимовниковского сельского поселения были направлены на мероприятия по благоустройству населенных пунктов поселения.

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 20 субботников; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;

- информирование населения по благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

Для реализации данных  мероприятий  были заключены договора на   противоклещевую обработку мест общего пользования, на покос травы и вырубку поросли, на уборку и вывоз мусора.

Раздел 2.

Перечень основных мероприятий

подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки .

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрены ассигнования в сумме 18808,2 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма  1 «Санитарное и текущее содержание объектов благоустройства и озеленения на территории Зимовниковского сельского поселения»   (далее – подпрограмма 1);

На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено 18808,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одиннадцати основных мероприятий.

В 2018 году в установленный срок выполнены основные мероприятия:

- содержание зеленых насаждений ;

- содержание мест захоронений ;

- уличное освещение ;

- содержание фонтана, «Вечного огня» ;

- приобретение детских игровых комплексов и спортивных сооружений;

- строительство и ремонт объектов благоустройства, пешеходных дорожек и тротуаров, септиков

- дезинсекционная обработка территории ;

-приобретение и установка урн, скамеек, подставок для цветов, МАФ;

- отлов бродячих животных ;

-содержание в чистоте парков, улиц и переулков ;

- мероприятия по управлению отходами и вторичными материальными ресурсами.

Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования.

Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В результате оплата за электроэнергию уличного освещения производилась согласно договора, произведены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, население проинформировано по вопросам благоустройства. Своевременно приводились работы по уборке территории поселения

Раздел 4.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2018 году, является увеличение объемов дотации из областного бюджетв.

Раздел 5.

Сведения об  использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрены ассигнования в сумме 18808,2 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – Подпрограмма  1 «Санитарное и текущее содержание объектов благоустройства и озеленения на территории Зимовниковского сельского поселения»

На реализацию подпрограммы 1 на 2017 год предусмотрено 18808,2 тыс. рублей. Фактически произведенные расходы составили 16814,0 тыс. рублей

В рамках данной подпрограммы осуществлялись следующие расходы:

- оплату коммунальных платежей – 3593,9 рублей;

- транспортные услуги – 15,3 тыс. рублей;

- изготовление урн, скамеек – 138,1 тыс. рублей,

- приобретение МАФ  -  99,9 тыс. рублей;

- монтаж и ремонт системы видеонаблюдения -196,6 тыс. рублей;

- уборка территории, содержание клумб– 2153,5 тыс. рублей,

- санитарная обрезка деревьев– 1457,5 тыс. рублей,

- вывоз ТБО – 1759,6 тыс. рублей;

- работы спецтехники по благоустройству -  390,0 тыс. рублей;

- приобретение хозтоваров, извести – 344,9  тыс. рублей;

- очистка тротуаров от снега – 25,1 тыс. рублей;

- декоративная стрижка растений – 60,2 тыс. рублей;

- ремонт ограждения на кладбищах – 2737,3 тыс. рублей;

- текущий ремонт ливневой канализации, водостоков – 450,0 тыс. рублей;

- обкос травы, расчистка территории – 960,5 тыс. рублей;

- ремонт оросительного водопровода – 10,5 тыс. рублей;

- оплата за работы по благоустройству от ЦЗН – 39,2 тыс. рублей;

- петуния и посадочный материал – 101,9 тыс. рублей;

- трактор садовый и запасные части – 318,8 тыс. рублей;

- тренажеры и игровое оборудование с установкой – 368,5 тыс. рублей;

- газонокосилки – 39,1 тыс. рублей;

-контейнеры ТКО – 51,5 тыс. рублей;

- противоклещевая обработка – 88,2 тыс. рублей;

- металлические конструкции и запасные части для ремонта водопровода – 146,5   тыс. рублей;

- отлов бесхозяйных животных – 136,4 тыс. рублей;

- уличные вазы – 142,1 тыс. рублей;

- субсидия МУП на приобретение навеса и отвала для трактора – 116,0 тыс. рублей;

- приобретение щебня – 99,8 тыс. рублей;

- сметная документация – 104,5 тыс. рублей;

- таблички «лучший дворик» - 5,0 тыс. рублей;

- дизайн-проект «Комфортная городская среда» - 178,0 тыс. рублей;

- ремонт стелл – 148,3 тыс. рублей;

- кап. ремонт дорожки – 63,0 тыс. рублей;

- фотоловушки – 23,5 тыс. рублей;

- ледяная горка – 54,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в таблице № 1 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2018 году было запланировано достижение одиннадцати из шестнадцати показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является  выполнение всех запланированных мероприятий и достижение  плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2018г. было запланировано-18808,2 тыс. рублей, фактическое исполнение составило – 16814,0 тыс. рублей. Муниципальная программа выполнена не в полном объеме. Исполнение составило 89,4 %

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивается на основании следующих критериев:

- Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 2 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 3 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 5 равно 0,6;

значение показателя (индикатора) 7 равно 3,0;

значение показателя (индикатора) 8 равно 0,6;

значение показателя (индикатора) 9 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 12 равно 0,87;

значение показателя (индикатора) 13 равно 0,93;

значение показателя (индикатора) 14 равно 1,0;

По четырем целевым индикаторам (4,6,10,11,) показатели не достигнуты. В связи с отсутствием с 01.01.2017 полномочий сельского поселения в перечне полномочий, утвержденном законодательством. Эти индикаторы не участвуют в оценке результативности программы

- Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет – Эо = 1,1что характеризует высокий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников  финансирования СРом = 0,60.

- Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий ,выполненных в полном объеме: СРм = 0,60, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов  за счет  средств бюджета  поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям

ССуз= 18808,2/16814 = 0,89.

- Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: Эис = 0,87 . Бюджетная эффективность признана удовлетворительной.

- Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр=  Эо*0,5+СРом*0,3+Эис*0,2

УРпр= 1,1*0,5+0,60*0,3+0,89*0,2=0,91

С учетом данных результатов в 2018 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2017 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

- Приложение 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего | 18808,2 | 18808,2 | 16814,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 18808,2 | 18808,2 | 16814,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | всего | 18808,2 | 18808,2 | 16814,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 18808,2 | 18808,2 | 16814,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | всего | 2722,2 | 2722,2 | 2722,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2722,2 | 2722,2 | 2722,2 |
|  | внебюджетные источники |  |  | - |
| Основное мероприятие 1.2 | всего | 2737,3 | 2737,3 | 2737,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2737,3 | 2737,3 | 2737,3 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | всего | 3820,8 | 3820,8 | 3080,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3820,8 | 3820,8 | 3080,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1. 4 | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 5 | всего | 500,0 | 500,0 | 480,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 500,0 | 500,0 | 480,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 | всего | 370,0 | 370,0 | 353,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 370,0 | 370,0 | 353,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 | всего | 1000,0 | 1000,0 | 726,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1000,0 | 1000,0 | 726,3 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9 | всего | 100,0 | 100,0 | 88,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 100,0 | 100,0 | 88,2 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.10 | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.11 | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.12 | всего | 800,0 | 800,0 | 328,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 800,0 | 800,0 | 328,4 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.13 | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.14 | всего | 150,0 | 150,0 | 136,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 150,0 | 150,0 | 136,4 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.15 | всего | 6567,9 | 6567,9 | 6121,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 6567,9 | 6567,9 | 6121,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.16 | всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

- Приложение 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание зелёных насаждений | тыс.м2 | 376 | 376 | 376 | - |
| 2 | Содержание мест захоронений | кв.м. | 250000 | 250000 | 250000 | - |
| 3 | Уличное освещение | т.кВт | 560,6 | 960,4 | 535,4 | Замена ламп на энергосберегающие |
| 4 | Содержание сетей уличного освещения | км | 58,6 | - | - | - |
| 5 | Содержание фонтана, «Вечного огня» | шт. | 3 | 5 | 3 | Новых объектов в эксплуатацию не вводилось |
| 6 | Содержание свалки ТБО | щт | 1 | - | - |  |
| 7 | Приобретение детских игровых комплексов и спортивного оборудования | шт. | 3 | 1 | 3 | - |
| 8 | Строительство и ремонт объектов благоустройства, пешеходных дорожек и тротуаров, септиков | Шт. |  | 5 | 3 |  |
| 9 | Дезинсекционная обработка территории | кв.м. | 40000 | 40000 | 40000 | - |
| 10 | Ремонт памятников и обелисков | шт. | 3 | - | - | - |
| 11 | Содержание спортивных сооружений | шт | 1 | 1 | 1 | - |
| 12 | Приобретение и установка урн, скамеек, подставок для цветов, МАФ , ограждений, указателей улиц и переулков | шт. | 26 | 46 | 40,0 | - |
| 13 | Отлов бродячих животных | гол | 250 | 250 | 233 | - |
| 14 | Содержание в чистоте парков, улиц и переулков | тыс.м2. | 300 | 300 | 300 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения»

отчетный период 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 . «Мероприятия по благоустройству территории Зимовниковского сельского поселения» | Глава администрации Начальник сектора благоустройства и социального развития |  | X | X | 18808,2 | 18808,2 | 16814,0 | 17688,0 | 1994,2 |
| 1 | Содержание зелёных насаждений | Глава администрации Начальник сектора благоустройства и социального развития | За отчетный период была произведена оплата по согласно муниципальным контрактам на приобретение петунии многоцветковой и посадочного материала. Производился полив газонов и цветников | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2722,2 | 2722,2 | 2722,2 | 2722,2 | - |
| 2 | Содержание мест захоронений | Глава администрации Начальник сектора благоустройства и социального развития | За отчетный период были проведены мероприятия по благоустройству кладбищ и текущему ремонту мест захоронений ВОВ . | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2737,3 | 2737,3 | 2737,3 | 2737,3 | - |
| 3 | Уличное освещение | Глава администрации Начальник сектора благоустройства и социального развития | Благодаря замене ламп уличного освещения на энергосберегающие удалось достигнуть значительной экономии средств | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3820,8 | 3820,8 | 3080,0 | 3809,6 | 740,8 за счет замены ламп на энергосберегающие |
| 4 | Содержание сетей уличного освещения | Глава администрации Начальник сектора благоустройства и социального развития | Заключены и оплачены договора на проектную документацию | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | - |
| 5 | Содержание фонтана, «Вечного огня» | Глава администрации Начальник сектора благоустройства и социального развития | Оплата за потребленные энергоресурса осуществлялась на основании муниципальных контрактов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 500,0 | 500,0 | 480,0 | 494,1 | 20,0 экономия |
| 6 | Содержание свалки ТБО | Глава администрации Начальник сектора благоустройства и социального развития | Полномочия муниципального района на уровень не передавались | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | - |
| 7 | Приобретение детских игровых комплексов и спортивных сооружений | Глава администрации Начальник сектора благоустройства и социального развития | Было оплачено три контракта на приобретения игровых комплексов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 370,0 | 370,0 | 353,5 | 353,5 | 16,5 Экономия за счет самостоятельной установки |
| 8 | Строительство и ремонт объектов благоустройства, пешеходных дорожек и тротуаров, септиков | Глава администрации Начальник сектора благоустройства и социального развития | Был произведен текущий и капитальный ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, обустроен септик, установлен теневой навес | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1000,0 | 1000,0 | 726,3 | 726,3 | 273,7 В связи с неблагоприятными погодными условиями |
| 9 | Дезинсекционная обработка территории | Глава администрации Начальник сектора благоустройства и социального развития | Для реализации данного мероприятия были заключены договора на противоклещевую обработку мест общего пользования. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100,0 | 100,0 | 88,2 | 88,2 | 11,8 |
| 10 | Ремонт памятников и обелисков | Глава администрации Начальник сектора благоустройства и социального развития | Были проведены субботники по уборе памятников | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | - |
| 11 | Содержание спортивных сооружений | Глава администрации Начальник сектора благоустройства и социального развития | Спортивные сооружения находятся в удовлетворительном состоянии | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | - |
| 12 | Приобретение и установка урн, скамеек, подставок для цветов, МАФ, ограждений, указателей улиц и переулков | Глава администрации Начальник сектора благоустройства и социального развития | Были установлены МАФ в центральном парке | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 800,0 | 800,0 | 328,4 | 328,4 | 471,6 |
| 13 | Отлов бродячих животных | Глава администрации Начальник сектора благоустройства и социального развития | Были заключены договора гражданско-правового характера на отлов безнадзорных животных | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 150,0 | 150,0 | 136,4 | 136,4 | 13,6 по факту выполненных работ |
| 14 | Содержание в чистоте парков, улиц и переулков | Глава администрации Начальник сектора благоустройства и социального развития | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и официальном сайте Зимовниковского сельского поселения размещаются объявления по вопросам благоустройства. На покос травы и вырубку поросли. На уборку и вывоз мусора. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 6567,9 | 6567,9 | 6121,7 | 6252,0 | 446,2 |
| 16 | Мероприятия по управлению отходами и вторичными материальными ресурсами | Глава администрации Начальник сектора благоустройства и социального развития | Приобретены и установлены контейнеры для ртутных ламп и вреднх отходов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | - |
|  | Контрольное событие программы 2.1. | Глава администрации Начальник сектора благоустройства и социального развития | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. | X | 31.12.2018 | X | X | X | Х | X |
| 15 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 18808,2 | 18808,2 | 16814,0 | 12805,9 | 1994,2 |