- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 106А

07.03.2019                                                                                                                        п. Зимовники

| Об утверждении отчета о реализации в 2018 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 22.08.2013г. № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 15.08.2013 № 406 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения» руководствуясь ст.2 п.13 Устава муниципального образования «Зимовниковское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2018 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» согласно приложения.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Зимовниковского сельского поселения.
              4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора благоустройства и социального развития Крюкова А.В..

Глава Администрации Зимовниковского

сельского поселения                                                             Д.П. Дубов

Постановление вносит:

Начальник сектора благоустройства и социального развития

Приложение

к постановлению Администрации

Зимовниковского сельского поселения

от 07.03.2019 № 106А

Отчет о реализации

Муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» за 2018 год

Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 14.12.2017 № 423 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2018 году денежные средства не предусмотрены

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство общественных территорий»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»

В рамках плана реализации Программы запланировано выполнение 3 основных мероприятий.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Зимовниковского района «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» на 2018 год установлено исполнение всех основных мероприятий.

Результаты реализации основных 
                    мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижение результатов в 2018 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

1. Благоустройство общественных территорий Зимовниковского сельского поселения.

Проведен опрос общественного мнения по определению общественных территорий, подлежащих благоустройству. В опросе приняли участие 612 человек. 98,9 % опрошенных проголосовали за Благоустройство общественной территории сквера «Парад планет» по адресу: п.Зимовники, ул. Ленина, 228к

Подготовлен дизайн-проект «Благоустройство общественной территории сквера «Парад планет» по адресу: п.Зимовники, ул. Ленина, 228к.», который вошел в число победителей областного конкурса. Работы по благоустройству данной территории запланированы на 2019 год

2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Ростовской области.

Проведен опрос общественного мнения по определению дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству. В опросе приняли участие 82 человека. 100,0 % опрошенных проголосовали за Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Дзержинского 191.

3. Информирование населения по вопросам благоустройства

В ходе реализации основного мероприятия было проведено 8 сходов граждан и один «Круглый стол».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Бюджетные ассигнования на 2018 год на реализацию муниципальной программы не запланированы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы в 2018 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

Доля благоустроенных объектов в целом по Зимовниковскому сельскому поселению от общего количества объектов, требующих благоустройства в Зимовниковском сельском поселении – 100%;

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Зимовниковского сельского поселения –100,0%;

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Зимовниковского сельского поселения – на 2018 год не запланирован

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2018 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2018 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1. равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2. равно 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,5 (2 /2) (приложение№2).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

В 2018 году из 3 основных мероприятий муниципальной программы в полном объёме реализовано 3. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий (приложение№2).

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств Зимовниковского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2018 году степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (3/3) (приложение№2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств Зимовниковского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Финансирование мероприятий на 2018 год не запланировано.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0* 0,5 + 1,0 * 0,3 + 0 * 0,2 = 0,5 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2018 году является низким.

Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

С 1 января 2019 года вступила в действие новая муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения», которая разработана на период до 2030 года и утверждена Постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 года №435 «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения».

Глава Администрации

Зимовниковского сельского поселения                                     Д.П. Дубов

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы

Зимовниковского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения»

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий

муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения»,

а также контрольных событий муниципальной программы.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (руководитель/заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1: Благоустройство общественных территорий Зимовниковского сельского поселения | Администрация Зимовниковского сельского поселения Начальник сектора благоустройства и социального развития Крюков А.В. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем обустройства общественных территорий | Проведен опрос общественного мнения по определению общественных территорий, подлежащих благоустройству. В опросе приняли участие 612 человек. 98,9 % опрошенных проголосовали за Благоустройство общественной территории сквера «Парад планет» по адресу: п.Зимовники, ул. Ленина, 228к Подготовлен дизайн-проект «Благоустройство общественной территории сквера «Парад планет» по адресу: п.Зимовники, ул. Ленина, 228к.», который вошел в число победителей областного конкурса. Работы по благоустройству данной территории запланированы на 2019 год | - |
| 2 | Основное мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Ростовской области | Администрация Зимовниковского сельского поселения Начальник сектора благоустройства и социального развития Крюков А.В. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов | Проведен опрос общественного мнения по определению дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству. В опросе приняли участие 82 человека. 100,0 % опрошенных проголосовали за Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Дзержинского 191. | - |
| 3 | Основное мероприятие 3. Информирование населения по вопросам благоустройства | Администрация Зимовниковского сельского поселения Начальник сектора благоустройства и социального развития Крюков А.В. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | В ходе реализации основного мероприятия было проведено 8 сходов граждан и один «Круглый стол». | - |

Приложение №2 к отчету о реализации

муниципальной программы Зимовниковского

района «Формирование современной городской

среды на территории Зимовниковского сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План 2018 | Факт 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .Программа 1 «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий Зимовниковского сельского поселения | человек | - | 8,1 | 8,1 | - |
| 2. | Основное мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Ростовской области | процентов | - | 55,5 | 55,5 | - |
| 3 | Основное мероприятие 3. Информирование населения по вопросам благоустройства | мероприятие | - | 0,0 | 9 | - |