РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗИМОВНИКОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

15 апреля 2019                                        №40а                                   п. Зимовники

О внесении изменений в распоряжение Администрации

Зимовниковского сельского поселения от 29.12.2018 №88

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения»:

- Внести изменения в распоряжение Администрации Зимовниковского сельского поселения от 29.12.2018 №88 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения» на 2019 год» следующие изменения:

  - Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации

Зимовниковского сельского поселения   		                                  Д.П. Дубов

Приложение к распоряжению

Администрации Зимовниковского сельского поселения

от 15.04.2019  № 40а

«Приложение к распоряжению

Администрации Зимовниковского сельского поселения

от 29.12. 2018  № 88

План

реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения « Формирование современной городской среды на территории Зимовниковского сельского поселения »   на 2019 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2019 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджет- ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. Благоустройство общественных территорий | Начальник сектора благоустройства и социального развития Администрации Зимовниковского сельского поселения – Крюков А.В. | повышение удовлетворенности населения Зимовниковского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Зимовниковского сельского поселения | - | 20190,5 | 19117,9 | 390,2 | 682,4 | - |
| Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий Зимовниковского сельского поселения | Начальник сектора благоустройства и социального развития Администрации Зимовниковского сельского поселения – Крюков А.В. | повышение удовлетворенности населения Зимовниковского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Зимовниковского сельского поселения | весь период | 19527,8 | 19117,9 | 390,2 | 19,7 | - |
| 1.1.1. Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий; | Начальник сектора благоустройства и социального развития Администрации Зимовниковского сельского поселения – Крюков А.В. | повышение удовлетворенности населения Зимовниковского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Зимовниковского сельского поселения | весь период | 19527,8 | 19117,9 | 390,2 | 19,7 | - |
| 1.1.2. Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий за счет средств ФСР; | Начальник сектора благоустройства и социального развития Администрации Зимовниковского сельского поселения – Крюков А.В. | повышение удовлетворенности населения Зимовниковского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Зимовниковского сельского поселения | весь период | 662,7 | - | - | 662,7 | - |
| 1.1.3. Реализация расходов, включая разработку проектной документации по благоустройству общественных территорий. | Начальник сектора благоустройства и социального развития Администрации Зимовниковского сельского поселения – Крюков А.В. | повышение удовлетворенности населения Зимовниковского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Зимовниковского сельского поселения | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 Обустройство мест массового отдыха населения Зимовниковского сельского поселения (городских парков) | Начальник сектора благоустройства и социального развития Администрации Зимовниковского сельского поселения – Крюков А.В. | повышение удовлетворенности населения Зимовниковского сельского поселения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | весь период | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Начальник сектора благоустройства и социального развития Администрации Зимовниковского сельского поселения – Крюков А.В. | повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства | Начальник сектора благоустройства и социального развития Администрации Зимовниковского сельского поселения – Крюков А.В. | повышение качества жилищно-коммунальных услуг | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, "круглых столов" в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц | Начальник сектора благоустройства и социального развития Администрации Зимовниковского сельского поселения – Крюков А.В. | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | весь период | - | - | - | - | -». |